A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Руководитель проекта

#### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Мастер

**Начало выполнения**

Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

**Требования к срокам**

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Задания на выполнение работ
 |

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 2. | Смонтированная система | Система | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладкеОтчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 3. | Инструмент к поверке | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| 4. | Информация о запуске системы | Информация о запуске системы | Бухгалтер | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 5. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | Директор | A4.3.3 Закрыть проект |
| Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 6. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладкеОтчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 7. | Работоспособная система | Система | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Поступает от | Объект | Передается |
| 1. | A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы | Мастер | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| Задания на выполнение работ | Руководитель проекта | Исполнительная документация | Мастер |
| Инструмент | Инженерно-технический отдел | Система | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик |
| Система | Лица, выполняющие СМР |
| 2. | A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | Исполнительная документация | Мастер | Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтер |
| 3. | A4.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке | Бухгалтер | Отчет о пуско-наладочных работах | Мастер | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заместитель директора по производству |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Заместитель директора по производству |
| 4. | A4.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам | Заместитель директора по производству | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Бухгалтер | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтер | Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| 5. | A4.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику | Руководитель проекта | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заместитель директора по производству | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Заместитель директора по производству | Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик |
| 6. | A4.2.5.6 Утвердить документацию и акт выполненных работ | Заказчик | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Мастер |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Мастер |
| 7. | A4.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта | Руководитель проекта | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Заказчик | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Бухгалтерия |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Заказчик | Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта |
| Информация о запуске системы | Бухгалтер |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Бухгалтерия |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта |
| Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта |
| Отчет об исполнении бюджета | Директор |