Цель «Внедрение автоматизированной системы складского учета»

Отчет

**Период:** с 01.01.2021 по 31.12.2021

**Перспектива стратегической карты:** Обучение и развитие

## Оценки достижения цели

| Статус | | Период | Оценка достижения | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2021 | 100% |  |
|  |  | II квартал 2021 | 87,5% |  |
|  |  | III квартал 2021 | 87,5% |  |
|  |  | IV квартал 2021 | 100% |  |

## Показатели достижения цели

| № | Название | | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата | Значения за период | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Период | План | Факт | Индикатор |
| 1. | Процент этапов внедрения системы "Склад", выполненных в срок |  | % | 95 | 01.01.2023 |  |  | I квартал 2021 | 100 | 100 |  |
|  |  | II квартал 2021 | 100 | 100 |  |
|  |  | III квартал 2021 | 100 | 100 |  |
|  |  | IV квартал 2021 | 100 | 100 |  |
| 2. | Число сотрудников, использующих систему "Склад" |  | чел. | 5 | 02.01.2023 |  |  | I квартал 2021 | 5 | 5 |  |
|  |  | II квартал 2021 | 5 | 4 |  |
|  |  | III квартал 2021 | 5 | 4 |  |
|  |  | IV квартал 2021 | 5 | 5 |  |

## Причинно-следственные связи цели

### Влияет на достижение целей

| № | Название | Перспектива стратегической карты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Точный учет ТМЦ и инструмента на складе | Внутренние бизнес-процессы |