Значения показателя «Среднее отклонение стоимости проекта от планового, %»

Отчет

**Период:** с 01.01.2021 по 31.12.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Единица измерения:** % | **Целевое значение:** 10 | **Целевая дата:** 01.01.2023 |

### Является показателем достижения целей

|  |  |
| --- | --- |
|  | Точное планирование проектов |

#### Является KPI единиц деятельности

|  |  |
| --- | --- |
|  | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |

### Значения показателя

|  |
| --- |
|  |

| Статус | Период | План | Факт | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2021 | 15 | 22 |  |
|  | II квартал 2021 | 15 | 18 |  |
|  | III квартал 2021 | 12 | 18 |  |
|  | IV квартал 2021 | 10 | 13 |  |