A4.2.3 Организовать и выполнить строительно-монтажные работы

|  |
| --- |
|  |

**Содержание деятельности**

Привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

#### Владелец функции

* Руководитель проекта

#### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

#### Оргединицы, принимающие участие в выполнении функции

Участниками функции являются:

* д/б информирован о выполнении:

* + - Заместитель директора по производству

**Результат выполнения**

Смонтированная система.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Задания на выполнение работ
 |
| * Платежный бюджет
 |

#### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | Кладовщик | A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ |
| 2. | Спецификация | Спецификация | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| 3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |

#### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 2. | Инструмент к поверке | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| 3. | Информация об окончании СМР | Информация об окончании СМР | Ведущий инженер | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 4. | Обязательства перед субподрядчиком | Договор | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |
| Бухгалтерия | A7.5 Осуществить платежи |
| 5. | Первичная отчетность – выполнить СМР | Акт выполненных работАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиОтчет о выполненных СМР | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 6. | Смонтированная система | Система | Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

#### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | Руководитель проекта | A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ |
| 2. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |

#### Механизмы функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |

#### Описание подфункций

| № | Функция | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика | Руководитель проекта | Команда проекта | Вход | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | Найденный субподрядчик |  |
| Управление | Платежный бюджет | Платежный бюджет |
| 2. | A4.2.3.2 Заключить договор субподряда | Заместитель директора по производству | Руководитель проекта | Вход | Найденный субподрядчик |  | Обязательства перед субподрядчиком | Договор |
| Субподрядчик |  |
| 3. | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы | Руководитель проекта | Команда проекта | Вход | Годные ТМЦ | ТМЦ | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиОтчет о выполненных СМР |
| Спецификация | Спецификация | Инструмент к обслуживанию | Инструмент |
| Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | Инструмент к поверке | Инструмент |
| Управление | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | Информация об окончании СМР | Информация об окончании СМР |
| Механизм | Работоспособный инструмент | Инструмент | Первичная отчетность – выполнить СМР | Акт выполненных работАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиОтчет о выполненных СМР |
| Субподрядчик |  | Смонтированная система | Система |