A4.3.3 Закрыть проект

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Заместитель директора по производству

#### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Руководитель проекта

**Начало выполнения**

Наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работ  Отчет о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| 2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке  Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ  Акт приемки площадки  Акт сдачи площадки  Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работ  Техно-рабочий проект | Ведущий инженер  Руководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| 5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ  Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 6. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 7. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Руководитель проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Маржинальный доход | Деньги | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 2. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию  Акт выполненных работ  Акт выполненных работ по пуско-наладке  Акт приемки площадки  Акт сдачи площадки  Исполнительная документация  Отчет о выполненных СМР  Отчет о предпроектном обследовании  Отчет о пуско-наладочных работах  Отчет об исполнении бюджета  Сдаточная документация  Техно-рабочий проект |  | {Туннель} |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Поступает от | Объект | Передается |
| 1. | A4.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ | Руководитель проекта | Акт ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта |  |  |
| Сдаточная документация | Руководитель проекта |
| 2. | A4.3.3.2 Оплатить | Заказчик |  |  |  |  |
| 3. | A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр | Руководитель проекта | Акт ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта | Акт ввода в эксплуатацию |  |
| Акт выполненных работ | Руководитель проекта | Акт выполненных работ |  |
| Акт выполненных работ | Ведущий инженер | Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |
| Акт выполненных работ | Ведущий инженер  Руководитель проекта | Акт приемки площадки |  |
| Акт выполненных работ по пуско-наладке | Руководитель проекта | Акт сдачи площадки |  |
| Акт приемки площадки | Руководитель проекта | Исполнительная документация |  |
| Акт сдачи площадки | Руководитель проекта | Отчет о выполненных СМР |  |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта | Отчет о предпроектном обследовании |  |
| Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | Отчет о пуско-наладочных работах |  |
| Отчет о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | Отчет об исполнении бюджета |  |
| Отчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | Сдаточная документация |  |
| Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта | Техно-рабочий проект |  |
| Сдаточная документация | Руководитель проекта |
| Техно-рабочий проект | Ведущий инженер  Руководитель проекта |
| 4. | A4.3.3.4 Закрыть проект | Директор | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта |  |  |
| 5. | A4.3.3.5 Распределить маржинальный доход согласно расчету | Бухгалтер |  |  | Деньги | Бухгалтерия |