Значения показателя «Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок»

Отчет

**Период:** с 01.01.2021 по 31.12.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Единица измерения:** % | **Целевое значение:** 100 | **Целевая дата:** 01.01.2023 |

### Является показателем достижения целей

|  |  |
| --- | --- |
|  | Своевременное выполнение пуско-наладочных работ |

#### Является KPI единиц деятельности

|  |  |
| --- | --- |
|  | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

### Значения показателя

|  |
| --- |
|  |

| Статус | Период | План | Факт | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2021 | 90 | 86 |  |
|  | II квартал 2021 | 90 | 89 |  |
|  | III квартал 2021 | 90 | 89 |  |
|  | IV квартал 2021 | 90 | 90 |  |