Акт приемки площадки

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

|  |  |
| --- | --- |
| Файл | Акт приемки.doc |
| Комментарий |  |

**Движение документа**

### 

| № | Единица деятельности | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущая/Следующая единица деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки | Заказчик | В соответствии с условиями договора. | Выход | Сформированный акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки |
| 2. | A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Вход | Сформированный акт приемки площадки | A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки |
| Выход | Подписанный акт приемки площадки | A4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта |
| A4.2.3.3.3 Выполнить СМР |
| 3. | A4.2.3.3.3 Выполнить СМР | Лица, выполняющие СМР | В соответствии с заданием и условиями договора. | Вход | Подписанный акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки |
| 4. | A4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Подписанный акт приемки площадки | A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки |
| Выход | Документация по строительно-монтажным работам | A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр |
| Первичная отчетность – выполнить СМР | A7.6 Подготовить отчетность |
| 5. | A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Документация по строительно-монтажным работам | A4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта |
| Выход | Папка проекта | {Туннель} |
| 6. | A7.6 Подготовить отчетность | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | A4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта |